# RAPPORT COMPLET DU PROJET AURORA SOCIETY

Généré le 30/11/2025 à 15:38

# 1. VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

Aurora Society est une plateforme de réseau social exclusive conçue pour les membres distingués de l'élite mondiale. L'application offre un espace privé et sécurisé où les personnalités influentes peuvent se connecter, partager leurs profils professionnels et personnels, et accéder à des services premium.

Stack Technique : React + TypeScript + Vite + Supabase (PostgreSQL) + Tailwind CSS + shadcn/ui

Langues Supportées : 10 langues (FR, EN, ES, DE, IT, PT, AR, ZH, JA, RU)

# 2. JOURS DE TRAVAIL ET TÂCHES EFFECTUÉES

## 2.1. Jour 1 - Mercredi 26 Novembre 2025

Initial commit - Création du projet et structure de base

Configuration du projet Vite avec React et TypeScript

Configuration de Supabase comme backend (BaaS)

Mise en place de la structure de dossiers (src/, components/, pages/, etc.)

Configuration de Tailwind CSS et shadcn/ui pour le design system

Ajout du code source initial de l'application

Configuration de Vite (vite.config.ts) avec plugins React, PWA, etc.)

Mise en place du système de routing avec React Router

Configuration de base pour le build et le déploiement

## 2.2. Jour 2 - Vendredi 28 Novembre 2025

Ajout des titres honorifiques (honorificTitles.ts) - 193 lignes

Amélioration du système de traduction (LanguageContext.tsx) - 1191 lignes ajoutées

Ajout des domaines d'activité et industries (industries.ts)

Intégration des traductions dans les pages :

- Login.tsx (50 lignes modifiées)

- Register.tsx (92 lignes modifiées)

- EditProfile.tsx (72 lignes modifiées)

- Profile.tsx, MemberCard.tsx, Members.tsx, Business.tsx, Family.tsx

Création du système de parrainage (référal) :

- Page Referrals.tsx (335 lignes)

- Composant ReferralCodeInput.tsx (188 lignes)

- Hook useReferrals.ts (283 lignes)

- Migrations SQL pour le système de parrainage (10 fichiers)

- Edge Function send-email (244 lignes)

Amélioration de la page Register.tsx avec support du code de parrainage (210 lignes modifiées)

Création de la fonction OCR pour extraction de données de carte d'identité (ocrExtractor.ts - 247 lignes)

Corrections et améliorations diverses (correction commit)

Mise à jour de la configuration Vite pour optimiser le chargement de tesseract.js

# 3. ÉTAT COMPLET DU PROJET

## 3.1. Pages Créées (38 pages)

### Pages d'Authentification (6 pages) :

Index (/) - Page d'accueil avec sélection de langue

Login (/login) - Connexion avec validation renforcée

Register (/register) - Inscription complète avec upload avatar et scan carte d'identité

ForgotPassword (/forgot-password) - Réinitialisation de mot de passe

ResetPassword (/reset-password) - Nouveau mot de passe

VerifyEmail (/verify-email) - Vérification d'email

### Pages Utilisateur (19 pages) :

MemberCard (/member-card) - Carte de membre personnalisée

Profile (/profile) - Profil utilisateur

EditProfile (/edit-profile) - Édition du profil

Settings (/settings) - Paramètres complets (profil, sécurité, notifications, confidentialité, abonnement)

Members (/members) - Liste des membres avec recherche

ActivityHistory (/activity-history) - Historique des activités

Contact (/contact) - Formulaire de contact

Business (/business) - Section Business du profil

Personal (/personal) - Section Personnelle du profil

Family (/family) - Section Famille du profil

Network (/network) - Section Réseau du profil

Messages (/messages) - Système de messagerie

Referrals (/referrals) - Système de parrainage

Concierge (/concierge) - Services de conciergerie

Metaverse (/metaverse) - Espace métaverse

Marketplace (/marketplace) - Marketplace

Payment (/payment) - Page de paiement

Terms (/terms) - Conditions générales

MemberDashboard (/member-dashboard) - Tableau de bord membre

### Pages Admin (10 pages) :

AdminDashboard (/admin/dashboard) - Statistiques et vue d'ensemble

AdminMembers (/admin/members) - Gestion des membres (CRUD)

AdminRoles (/admin/roles) - Gestion des rôles

AdminModeration (/admin/moderation) - Modération de contenu

AdminAnalytics (/admin/analytics) - Analytics avec graphiques

AdminConnections (/admin/connections) - Gestion des connexions

AdminContent (/admin/content) - Gestion du contenu

AdminLogs (/admin/logs) - Logs système

AdminReports (/admin/reports) - Rapports

AdminSettings (/admin/settings) - Paramètres administrateur

### Pages Utilitaires (3 pages) :

CreateAdmin (/create-admin) - Création d'administrateur

CreateTestMembers (/create-test-members) - Création de membres de test

NotFound (/404) - Page 404 personnalisée

## 3.2. Composants Créés (70+ composants)

Header.tsx - En-tête avec navigation et sélecteur de langue

Footer.tsx - Pied de page

Layout.tsx - Layout principal avec Header

AdminLayout.tsx - Layout pour pages admin

AuroraLogo.tsx - Logo Aurora

MaintenanceMode.tsx - Mode maintenance

ReferralCodeInput.tsx - Input pour code de parrainage

ConnectionRequests.tsx - Demandes de connexion

NewConversationDialog.tsx - Nouvelle conversation

AccessPermissionsDialog.tsx - Permissions d'accès

EditableText.tsx - Texte éditable

EditableImage.tsx - Image éditable

BusinessContentEditor.tsx - Éditeur contenu business

PersonalContentEditor.tsx - Éditeur contenu personnel

FamilyContentEditor.tsx - Éditeur contenu famille

ArtworkEditor.tsx - Éditeur d'œuvres d'art

CuratedSportEditor.tsx - Éditeur sports

SocialInfluenceEditor.tsx - Éditeur influence sociale

SportsHobbiesEditor.tsx - Éditeur sports et hobbies

ServiceCard.tsx - Carte de service

WealthBadge.tsx - Badge de richesse

Plus 50+ composants UI de shadcn/ui (Button, Card, Dialog, Form, Table, etc.)

## 3.3. Fonctionnalités Principales Implémentées

Système d'authentification complet (inscription, connexion, réinitialisation)

Gestion de profils utilisateurs avec sections Business, Personal, Family, Network

Système de parrainage avec codes uniques et tracking

Système de messagerie entre membres

Gestion des demandes de connexion

Historique des activités utilisateur

Système de permissions d'accès granulaires

Upload et gestion d'avatars

Scan et extraction OCR de cartes d'identité

Système d'internationalisation (10 langues)

Dashboard administrateur avec statistiques

Gestion des membres (CRUD complet)

Gestion des rôles utilisateurs

Modération de contenu

Analytics avec graphiques (Recharts)

Système de contact avec catégories

PWA (Progressive Web App) avec service worker

Validation de mot de passe renforcée

Gestion des sessions utilisateur

Export de données (RGPD)

## 3.4. Base de Données (Supabase/PostgreSQL)

59 migrations SQL créées

Tables principales :

- profiles (profils utilisateurs)

- user_roles (rôles utilisateurs)

- user_activities (historique activités)

- contact_messages (messages de contact)

- referrals (système de parrainage)

- friendships (amitiés/connexions)

- messages (messagerie)

- Et autres tables de contenu (business_content, personal_content, family_content, etc.)

Row Level Security (RLS) configuré pour toutes les tables

Triggers et fonctions PostgreSQL pour automatisation

Edge Functions Supabase (10 fonctions) :

- create-admin

- analyze-id-card (OCR)

- send-email

- Et autres fonctions utilitaires

## 3.5. Documentation Créée

DOCUMENTATION.md - Documentation technique complète

ETAT_DES_LIEUX_COMPLET.md - État complet du projet

ETAT_AVANCEMENT_PROJET.md - État d'avancement

ETAT_DES_LIEUX_ACTUALISE.md - État actualisé

ETAT_DES_LIEUX_TRADUCTIONS.md - État des traductions

CE_QUI_RESTE_A_FAIRE.md - Liste des tâches restantes

PROPOSITION_SYSTEME_PARRAINAGE.md - Proposition système parrainage

DOCUMENTATION_ADMIN_DASHBOARD.md - Documentation dashboard admin

DOCUMENTATION_ADMIN_PAGES.md - Documentation pages admin

DOCUMENTATION_PAGE_SETTINGS.md - Documentation page settings

DOCUMENTATION_PAGES_PASSWORD_RESET.md - Documentation réinitialisation

DOCUMENTATION_PAGE_VERIFY_EMAIL.md - Documentation vérification email

DOCUMENTATION_PAGE_ACTIVITY_HISTORY.md - Documentation historique

DOCUMENTATION_PAGE_CONTACT.md - Documentation contact

DOCUMENTATION_CREATE_ADMIN.md - Documentation création admin

DOCUMENTATION_SECURITE_AMELIORATIONS.md - Améliorations sécurité

Et autres guides et scripts SQL

# 4. STATISTIQUES DU PROJET

Pages créées : 38 pages

Composants créés : 70+ composants

Langues supportées : 10 langues

Migrations SQL : 59 migrations

Edge Functions : 10 fonctions

Documents de documentation : 20+ documents

Lignes de code (estimation) : 15,000+ lignes

Fonctionnalités principales : 20+ fonctionnalités

Tables de base de données : 15+ tables

# 5. RÉCAPITULATIF DES JOURS DE TRAVAIL

Résumé des jours travaillés :

### Mercredi 26 Novembre 2025

Initialisation du projet

Configuration de l'environnement de développement

Mise en place de la structure de base

Configuration des outils (Vite, React, TypeScript, Supabase)

### Vendredi 28 Novembre 2025

Développement du système de traduction (10 langues)

Implémentation du système de parrainage complet

Création de la fonction OCR pour cartes d'identité

Amélioration des pages existantes avec traductions

Ajout des titres honorifiques et domaines d'activité

Corrections et optimisations diverses

# 6. CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

Nombre de jours travaillés : 2 jour(s)

Tarif journalier : 15,000 FCFA/jour

TOTAL : 30,000 FCFA

Détail du calcul :

2 jour(s) × 15,000 FCFA = 30,000 FCFA

# 7. CONCLUSION

Le projet Aurora Society a été développé sur 2 jours de travail intensif. L'application est une plateforme complète de réseau social exclusif avec de nombreuses fonctionnalités : authentification, gestion de profils, système de parrainage, messagerie, administration, et bien plus. Le projet comprend 38 pages, 70+ composants, support de 10 langues, et une base de données robuste avec 59 migrations SQL. L'application est prête pour le déploiement et les tests utilisateurs.

Généré automatiquement
Le 30/11/2025